Информационный бюллетень  администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области

«НОВОСПАССКИЙ ВЕСТНИК»

Периодическое печатное издание, предназначенное для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей района, поселения официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области, муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации

Издается с 2021 г. 								   Бесплатно

№  2 (43)   от «17» января  2022г.

___________________________________________________________________

| Российская Федерация # АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ # «НОВОСПАССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | р.п. Новоспасское |  | № 4 |
| 10 января 2022 г. |  | Экз. | №______________ |

Об утверждении муниципальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области на 2022-2024 годы»

| В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения сохранности и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения, администрация постановляет: 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области на 2022-2024 годы». 2. Управлению финансов администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области предусмотреть в бюджете муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов средства на реализацию данной Программы. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района по развитию реального сектора экономики Дудочкина Н.Г. 4. Постановление вступает в силу на следующий день после дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области «Новоспасский вестник». |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации района | А.М.Горбунов |  |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Новоспасский район» Ульяновской области                                                                                                                                                                                                                            от  10 января 2022 г. № 4

Муниципальная программа

«Безопасные и качественные автомобильные дороги муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области на 2022-2024 годы»

Паспорт Программы

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области на 2022-2024 годы» (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы (муниципальный заказчик –координатор муниципальной программы) | Администрация муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цели: - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры; - повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; - повышение комплексной безопасности и устойчивости системы дорожного хозяйства поселения. Задачи: - увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям; - создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения; - повышение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения; - обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения. |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | - увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (кв.м.) |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2022-2024 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации | Общий объем ассигнований бюджета муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области на финансирование реализации Программы составит рублей, в том числе по годам: 2022 год- 4 867100,00 руб. 2023 год- 5 320000,00 руб. 2024 год- 5 814900,00 руб. |
| Ожидаемый эффект от реализации муниципальной программы | - Улучшение состояния улично-дорожной сети, повышение эффективности использования средств, выделенных на дорожное хозяйство муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области. - Повышение безопасности дорожного движения. - Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области с твердым покрытием увеличится на 5,72 км. - Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (46 030 кв.м.). |

- Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа

Автомобильные дороги имеют важное значение для социально-экономического развития муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области. Они обеспечивают жизнедеятельность населенных пунктов поселения, в которых проживает свыше 12,808 тысяч человек, и определяет возможности развития поселения.

Сеть автомобильных дорог обеспечивает доступ к ресурсам, снижая транспортные издержки для многих отраслей и расширяя производственные возможности экономики поселения.

Уровень развития автомобильных дорог общего пользования местного значения не в полной мере отвечает потребностям населения. Недостаток автомобильных дорог снижает доступность для населения образовательных, медицинских, культурных и торгово-бытовых услуг.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня аварийности.

Кроме того, в настоящее время идет активное  строительство нового микрорайона «Южный» в р.п. Новоспасское. Развитие дорожной инфраструктуры в данном микрорайоне имеет важное значение для его перспективного развития.

В настоящее время, очевидно, что решение стоящих задач требует комплексного, системного подхода, тем более в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и переход преимущественно к программно-целевым методам бюджетного планирования.

Ведение работ по единой муниципальной программе позволит упорядочить систему организации и выполнения мероприятий по строительству ремонту дорог местного значения, снизить затраты и получить положительный эффект, следовательно, качественно повысить уровень благоприятных условий жизни населения и дать новый импульс развития на территории муниципального образования.

Программа определяет цели и основные направления решения проблемы создания комфортной среды проживания на территории муниципального образования.

Решение проблемы создания комфортной среды проживания на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» путём качественного повышения уровня автомобильных дорог способствует концентрации в муниципальном образовании человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития, повышению круглогодичной доступности объектов, расположенных в поселении.

Необходимость решения проблемы комплексного строительства и ремонт автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования программно-целевым методом обусловлена следующими объективными причинами:

- наличием единого и неразрывного объекта транспортной системы (территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение»), требующего единого комплексного подхода,

- многообразием видов и объёмов работ, требующих привлечения значительных средств,

- необходимостью выбора оптимальных решений в условиях наличия ограниченных ресурсов и сроков реализации мероприятий программы.

Таким образом, именно программно-целевой метод в качестве основы управления комплексным управлением транспортной инфраструктуры муниципального образования является наиболее предпочтительным инструментом управления, поскольку позволяет существенно повысить эффективность работы всех задействованных в этой проблеме структур.

Решение задач по развитию системы  дорожного хозяйства поселения возможно лишь в рамках Программы с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования.

В целях системного подхода к решению данных проблем возникла необходимость разработки муниципальной программы  «Безопасные и качественные автомобильные дороги муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области» на 2022-2024 годы».

2. Сроки и этапы реализации Программы

Срок реализации Программы: в течение 2022-2024 годов. В рамках Программы предусматривается реализация комплекса взаимосвязанных мероприятий по строительству и ремонту автомобильных дорог местного значения.

3. Цели, задачи и целевые индикаторы Программы

Цели Программы:

- обеспечение устойчивого функционирования и развития автомобильных дорог для увеличения мобильности и улучшения качества жизни населения, стабильного экономического роста экономики, повышения инвестиционной привлекательности и транспортной доступности;

- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;

- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;

- повышение комплексной безопасности и устойчивости системы дорожного хозяйства поселения.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- для достижения цели по развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры необходимо решить задачу, связанную с увеличением протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям. Это позволит увеличить пропускную способность дорожной сети, улучшить условия движения автотранспорта и снизить уровень аварийности за счет ликвидации грунтовых разрывов, реконструкции участков автомобильных дорог местного значения.

- для достижения цели по повышению доступности услуг транспортного комплекса для населения в области автомобильных дорог необходимо решить задачу, связанную с созданием условий для формирования единой дорожной сети местного значения, круглогодично доступной для населения. Это позволит обеспечить автомобильное сообщение внутри поселения и иными населенными пунктами, что будет способствовать улучшению автомобильного сообщения в поселении.

- для достижения цели по повышению комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в области автомобильных дорог необходимо решить задачи, связанные с повышением надежности и безопасности движения на автомобильных дорогах местного значения, а также обеспечением устойчивого функционирования дорожной сети и транспортной безопасности дорожного хозяйства.

Таблица 1

Целевые индикаторы Программы

| Целевые индикаторы | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение площади отремонтированных дорог общего пользования местного значения с устройством дорожных знаков и дорожной разметки, кв.м. | 14130 | 15400 | 16500 |

4. Ожидаемый эффект от реализации Программы

Реализация муниципальной программы позволит отремонтировать автомобильные дороги общего пользования местного значения (46030 кв.м.) и  ввести в эксплуатацию автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области (5,72 км).

Ожидаемые результаты:

-улучшение состояния улично-дорожной сети, повышение эффективности использования средств, выделенных на дорожное хозяйство муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области;

- повышение безопасности дорожного движения;

- уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорог;

- уменьшение износа автомашин.

5. Система мероприятий Программы

- Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса мероприятий.

В целях реализации поставленных задач, которые в целом предусматривают создание условий для формирования единой дорожной сети поселения, круглогодично доступной для населения, предусмотрены мероприятия, направленные на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, которые необходимы для обеспечения для населения и организаций круглогодичного проезда по автомобильным дорогам, качество которых не зависит от погодных и климатических условий.

- Реализацию предусмотренных Программой мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения предполагается осуществлять с учетом приоритетности мероприятий:

- направленных на ремонт полотна дорог с твердым покрытием населенных пунктов поселения, для обеспечения их круглогодичной связи с дорожной сетью общего пользования;

- направленных на повышение безопасности дорожного движения, устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

| № п/п | Мероприятие | Ед.изм. |  | Кол-во | Сумма, тыс.руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Устройство велодорожки по ул. Дзержинского р.п. Новоспасское | км | 2,5 |  | 100,00 | Бюджет муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области |
| 2. | Ремонт асфальтобетонного покрытия по ул.Титова (ул.Почтовая), р.п.Новоспасское | кв.м. | 1595 |  | 727,51837 | Бюджет муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области |
| 3. | Ремонт асфальтобетонного основания площади Ленина в с.Суруловка | кв.м. | 1240 |  | 630,28590 | Бюджет муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области |
| 4. | Устройство пешеходного перехода СОШ №2 в р.п.Новоспасское | шт. | 1 |  | 13,79110 | Бюджет муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области |
| 5. | Устройство асфальтобетонного покрытия по ул.Калинина в р.п.Новоспасское | кв.м. | 1826 |  | 896,87985 | Бюджет муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области |
| 6. | Устройство асфальтобетонного покрытия по ул. Фрунзе в р.п.Новоспасское | кв.м. | 1373 |  | 229,11916 | Бюджет муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области |
| 7. | Устройство асфальтного покрытия а.д. М5 "УРАЛ" – кладбище (вероисповедальное-мусульманское ) | кв.м. | 1823 |  | 785,47718 | Бюджет муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области |
| 8. | Устройство щебеночного основания по ул. Лесная в д. Рокотушка | кв.м. | 1026 |  | 168,49379 | Бюджет муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области |
| 9. | Устройство щебеночного основания по ул.Колхозная д.Малая Андреевка | кв.м. | 2000 |  | 362,60653 | Бюджет муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области |
| 10. | Устройство щебеночного основания по ул.Булыгина в р.п.Новоспасское | кв.м. | 2482 |  | 441,34379 | Бюджет муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области |
| 11. | Устройство пешеходного перехода СОШ №1 в р.п.Новоспасское | шт. | 1 |  | 14,82808 | Бюджет муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области |
| 12. | Ремонт асфальтного покрытия съезда на православное кладбище р.п.Новоспасское | кв.м. | 765 |  | 496,75624 | Бюджет муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Устройство велодорожки по ул. Мира р.п. Новоспасское | км | 1,5 |  | 100,00 | Бюджет муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области |
| 2. | Устройство асфальтного покрытия ул.Дзержинского, р.п.Новоспасское | кв.м. | 605 |  | 216,00 | Бюджет муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области |
| 3. | Устройство асфальтного покрытия ул.40 лет Победы, р.п.Новоспасское | кв.м. | 1810 |  | 646,20 | Бюджет муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области |
| 4. | Устройство асфальтного покрытия ул.Коммунальная, р.п.Новоспасское, | кв.м | 1715 |  | 612,30 | Бюджет муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области |
| 5. | Устройство асфальтного покрытия ул.Лазурная, р.п.Новоспасское | кв.м. | 970 |  | 346,50 | Бюджет муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области |
| 6. | Устройство песчаного и щебеночного основания ул.Механизации, р.п.Новоспасское | кв.м. | 1750 |  | 325,13 | Бюджет муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области |
| 7. | Устройство песчаного и щебеночного основания ул.Летняя, р.п.Новоспасское | кв.м | 3750 |  | 900,00 | Бюджет муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области |
| 8. | Устройство пешеходного перехода, ул.Советская, д.117, р.п.Новоспасское | шт. | 1 |  | 100,00 | Бюджет муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области |
| 9. | Устройство пешеходного перехода, ул.Советская, д.145, р.п.Новоспасское | шт. | 1 |  | 100,00 | Бюджет муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области |
| 10. | Устройство асфальтного покрытия ул.Лукьянова, р.п.Новоспасское | кв.м | 2360 |  | 973,87 | Бюджет муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области |
| 11. | Устройство асфальтного покрытия ул.Нижняя Полевая, р.п.Новоспасское | кв.м | 2440 |  | 1000,00 | Бюджет муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Устройство велодорожки по ул. Советская р.п.Новоспасское | км. | 1500 |  | 100,00 | Бюджет муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области |
| 2. | Устройство асфальтного покрытия пер.Швейников р.п.Новоспасское | кв.м. | 835 |  | 262,50 | Бюджет муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области |
| 3. | Устройство водоотвода и устройство песчаного и щебеночного основания ул.Дорожная р.п.Новоспасское | кв.м. | 4000 |  | 1402,50 | Бюджет муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области |
| 4. | Устройство водоотвода и устройство песчаного и щебеночного основания ул.Запрудная р.п.Новоспасское | кв.м. | 4140 |  | 1557,50 | Бюджет муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области |
| 5. | Устройство водоотвода и устройство песчаного и щебеночного основания ул.Весенняя р.п.Новоспасское | кв.м. | 4050 |  | 1402,50 | Бюджет муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области |
| 6. | Устройство водоотвода и устройство песчаного и щебеночного основания ул.Крестьянская р.п.Новоспасское | кв.м. | 3475 |  | 1089,90 | Бюджет муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области |

6. Ресурсное обеспечение

Финансирование данной Программы предусматривается  за счет средств бюджета муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области  в сумме 16 002000,00рублей, в том числе по годам:

2022 год- 4 867100,00 руб.

2023 год- 5 320000,00 руб.

2024 год- 5 814900,00 руб.

На реализацию мероприятий Программы могут быть привлечены средства областного бюджета в целях софинансирования в порядке, определенном нормативными правовыми актами Ульяновской области.

7. Обеспечение реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается путём организации выполнения предусмотренных мероприятий.	Заказчиком работ по выполнению мероприятий, предусмотренных Программой, является администрация муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области.

Реализация Программы основывается на выполнении мероприятий исполнителем, определенным в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в соответствии с условиями муниципальных контрактов, требованиями СНиП, ГОСТов, положений и других нормативных документов.

Управление ЖКХ, строительства и дорожной  деятельности администрации  муниципального образования  «Новоспасский район» Ульяновской области ежегодно направляет информацию о результатах реализации Программы за истекший год и за весь период реализации Программы, включая оценку значений показателей ожидаемых конечных результатов, сведения о соответствии фактических затрат на реализацию Программы плановому финансированию, причины и обоснования отклонения фактически достигнутых показателей от запланированных в управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области.

8. Организация управления  Программой

Администрация муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области обеспечивает выполнение мероприятий Программы, представляет предложения по ее корректировке, направляет в установленном порядке отчетную информацию в управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области.

Реализация Программы предусматривает целевое использование бюджетных средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств в соответствии с постановлением администрации района от 22.04.2016 № 259 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области и муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области». Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

1.    Степень достижения целей и решения задач;

2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета;

3. Степень достижения запланированных индикаторов в установленные сроки;

4. Ожидаемый вклад реализации Программы в социальное развитие поселения.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств  бюджета муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области.

9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации программы проводится на основе оценки:

- степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей программы и их плановых значений;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы;

Степень достижения целей (решения задач) программы (Сд) определяется по формуле:

Сд=Зф/Зп×100%

где:

Зф – фактическое значение целевого показателя программы;

Зп – плановое значение целевого показателя программы (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений).

Уровень финансирования реализации основных мероприятий программы (Уф) определяется по формуле:

Уф=Фф/Фп×100%

где:

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

______________________________________________________________________

| Российская Федерация # АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ # «НОВОСПАССКИЙ РАЙОН» # УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 января 2022 | р.п. Новоспасское |  |  | № 7 |
|  |  |  | Экз. | № __________ |
| Об обеспечении безопасности населения во время празднования православного праздника «Крещение Господне» в 2022 году |  |  |  |  |

В целях обеспечения безопасности и охраны жизни людей в период проведения массового купания, посвященного православному празднику «Крещение Господне» в ночь с 18 на 19 января 2022 года на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области, руководствуясь статьёй 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 27 Устава муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области, администрация постановляет:

1. Определить место для купания в ночь с 18 на 19 января 2022 года на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области на пруду в овраге Зыков ключ, расположенном по адресу: Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское в 1200 метрах на юго-запад от посёлка Сельхозтехники.

- Запретить купание в необорудованных местах рабочего посёлка Новоспасское, села Суруловка, села Новое Томышево, деревень Рокотушка, Малая Андреевка, Маловка, Зыково, Юрьевка.

  - Администраторам сёл   (Бобякова А.В., Елькина Н.А., Девяткина Л.А., Бугрова Е.А.) проинформировать население о данном запрете.

- Муниципальному учреждению «Зелёный город»               (Германюк В.В.) оборудовать место для купания по требованиям, предъявляемым к местам зимнего купания.

- Рекомендовать:

4.1. Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел  России «Новоспасский» (Поднебесов А.И.), государственному учреждению здравоохранения «Новоспасская  районная больница» (Хомяков К.В.), пожарной части   № 27 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ульяновской области (Кадермятов Р.Н.) организовать дежурство сотрудников полиции, медицинского персонала и спасателей.

4.2 Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел России «Новоспасский» (Поднебесов А.И.) в целях предупреждения несчастных случаев при купании в необорудованных местах организовать рейды по водоёмам в населённых пунктах: село Суруловка, село Новое Томышево, деревня Малая Андреевка, деревня Маловка, деревня Зыково, деревня Юрьевка Новоспасского района Ульяновской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  начальника управления по обеспечению работы городского поселения       Улыбина Д.А.

6. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области  «Новоспасский вестник».

| Глава администрации района | А.М.Горбунов |
| --- | --- |

_____________________________________________________________________

Учредитель: Администрация муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области

И.о.главного редактора печатного издания «Новоспасский вестник»  Мясникова Л.Г.

Адрес редакции: 433870, Ульяновская область, р.п. Новоспасское, ул. Мира, д. № 25.

https://novospasskoe.ulregion.ru

Тираж 10 шт.