|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | | Источник финансирования | | | Предусмотрено на год,  тыс. рублей | Предусмотрено на отчётный период, тыс. рублей | Освоено в отчётном периоде, тыс. рублей | Причины  неосвоения  средств |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **«Культура в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области»** | | | | | | | | | | |
| **«Культура в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области»** | | Отдел культуры | | Всего | | | **1288,3** | **0** | **0** |  |
| федеральный  бюджет | | | 82,3 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | | | 20,6 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | | | 1185,13 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники | | | - |  |  |  |
| **Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области»** | | | | | | | | | | |
| Структурный элемент «Предоставление субсидий из местного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи  с благоустройством дворовых территорий, территорий общего пользования и территорий объектов социальной инфраструктуры» | | Управление по обеспечению работы городского поселения администрации муниципального образования «Новоспасский Ульяновской области | | **Всего** | | | **50,0** | 0,00 | **0,00** |  |
| федеральный  бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | | | 50,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные  источники | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Предоставление субсидий из местного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих в связи  с развитием территориальных общественных самоуправлений, расположенных в границах поселений и городских округов Ульяновской области, в части мероприятий по благоустройству | | Управление по обеспечению работы городского поселения администрации муниципального образования «Новоспасский Ульяновской области | | **всего** | | | **350,0** | 0,00 | **0,00** |  |
| федеральный  бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | | | 350,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные  источники | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Ульяновской области, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества | | Управление по обеспечению работы городского поселения администрации муниципального образования «Новоспасский Ульяновской области | | **всего** | | | **878,571** | 0,00 | **0,00** |  |
| федеральный  бюджет | | | 678,571 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет | | | 150,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | | | 50,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные  источники | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Субсидии на софинансирование расходных обязательств  связанных с реализацией проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан» по проекту: «Благоустройство территории кладбища Мусульман в р.п. Новоспасское  Субсидии на софинансирование расходных обязательств  связанных с реализацией проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан» по проекту: «Благоустройство территории по ул. Мира в р.п. Новоспасское | | Управление по обеспечению работы городского поселения администрации муниципального образования «Новоспасский Ульяновской области | | **всего** | | | **1999,65** | 0,00 | **0,00** |  |
| федеральный  бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет | | | 1384,65 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | | | 285,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные  источники | | | 330,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| Субсидии на софинансирование расходных обязательств  связанных с реализацией проектов развития муниципальных образований Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан» по проекту: «Благоустройство территории по ул. Мира в р.п. Новоспасское | | Управление по обеспечению работы городского поселения администрации муниципального образования «Новоспасский Ульяновской области | | **всего** | | | **3879,35** | 0,00 | **0,00** |  |
| федеральный  бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет | | | 2615,35 | 0,00 | 0,00 |  |
| местный бюджет | | | 600,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные  источники | | | 664,001 | 0,00 | 0,00 |  |
| «**Развитие малого и среднего предпринимательства в Новоспасском районе Ульяновской области»** | | | | | | | | | | |
| «**Развитие малого и среднего предпринимательства в Новоспасском районе Ульяновской области»** | Исполнитель  АНО «Центр развития предпринимательства» | | | **всего** | | | **594** | **122,5** | **20,6** |  |
| федеральный | | |  |  |  |  |
| областной бюджет | | |  |  |  |  |
| местный бюджет | | | 594 | 122,5 | 20,6 |  |
| внебюджетные  источники | | |  |  |  |  |
| **«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области** | | | | | | | | | | |
| **«Противодействие коррупции»** | Администрация муниципального образования «Новоспасский район» | | | всего  федеральный  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные  источники | | | 35  35 | 0  0 | 0  0 |  |
| **«Обеспечение защиты прав потребителей в муниципальном образовании «Новоспасский район»** | | | | | | | | | | |
| «Обеспечение защиты прав потребителей в муниципальном образовании **«Новоспасский район»** | Администрация муниципального образования «Новоспасский район» | | | всего  федеральный  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные | | | 5  5 | 0  0 | 0  0 |  |
| **«Развитие и модернизация образования» в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области** | | | | | | | | | | |
| Социум | Дружинина О.В. | | | всего | | | 8732,625 | 2 485, 28418 | 2 485, 28418 |  |
| федеральный  бюджет | | |  |  |  |  |
| областной бюджет | | |  |  |  |  |
| местный бюджет | | | 8732,625 | 2 485, 28418 | 2 485, 28418 |  |
| внебюджетные  источники | | |  |  |  |  |
| Обеспечение льготным питанием обучающихся и воспитанников из малообеспеченных, многодетных семей и семей социально опасного положения | Дружинина О.В. | | | всего | | | 3071,08 | 978, 5227 | 978, 5227 |  |
| федеральный  бюджет | | |  |  |  |  |
| областной бюджет | | |  |  |  |  |
| местный бюджет | | | 3071,08 | 978, 5227 | 978, 5227 |  |
| внебюджетные  источники | | |  |  |  |  |
| Компенсация ОВЗ | Дружинина О.В. | | | всего | | | 634,645 | 128, 82443 | 128, 82443 |  |
| федеральный  бюджет | | |  |  |  |  |
| областной бюджет | | |  |  |  |  |
| местный бюджет | | | 634,645 | 128, 82443 | 128, 82443 |  |
| внебюджетные  источники | | |  |  |  |  |
| Оплата услуг за организацию подвоза обучающихся от места проживания в образовательную организацию и обратно | Дружинина О.В. | | | всего | | | 4056,7 | 906, 99931 | 906, 99931 |  |
| федеральный  бюджет | | |  |  |  |  |
| областной бюджет | | |  |  |  |  |
| местный бюджет | | | 4056,7 | 906, 99931 | 906, 99931 |  |
| внебюджетные  источники | | |  |  |  |  |
| Противопожарная обработка деревянных конструкций, чердачных помещений, обслуживание АПС, тревожной кнопки | Дружинина О.В. | | | всего | | | 250,0 | 31, 240 | 31, 240 |  |
| федеральный  бюджет | | |  |  |  |  |
| областной бюджет | | |  |  |  |  |
| местный бюджет | | | 250,2 | 31, 240 | 31, 240 |  |
| внебюджетные  источники | | |  |  |  |  |
| Прохождение лабораторно-диагностических исследований | Дружинина О.В. | | | всего | | | 20,0 | 5, 617 | 5, 617 |  |
| федеральный  бюджет | | |  |  |  |  |
| областной бюджет | | |  |  |  |  |
| местный бюджет | | | 20,0 | 5, 617 | 5, 617 |  |
| внебюджетные  источники | | |  |  |  |  |
| Оплата коммунальных услуг | Дружинина О.В. | | | всего | | | 450,0 | 304, 08073 | 304, 08073 |  |
| федеральный  бюджет | | |  |  |  |  |
| областной бюджет | | |  |  |  |  |
| местный бюджет | | | 450,0 | 304, 08073 | 304, 08073 |  |
| внебюджетные  источники | | |  |  |  |  |
| Ремонт в общеобразовательных организациях, дошкольных группах при общеобразовательных  организациях, дошкольных учреждениях (установка пандуса) | Дружинина О.В. | | | всего | | | 250,0 | 130,00 | 130, 00 |  |
| федеральный  бюджет | | |  |  |  |  |
| областной бюджет | | |  |  |  |  |
| местный бюджет | | | 250,0 | 130,00 | 130, 00 |  |
| внебюджетные  источники | | |  |  |  |  |
| Воспитай патриота | Дружинина О.В. | | | всего | | | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный  бюджет | | |  |  |  |  |
| областной бюджет | | |  |  |  |  |
| местный бюджет | | |  | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники | | |  |  |  |  |
| Одаренные дети | Дружинина О.В. | | | всего | | | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный  бюджет | | |  |  |  |  |
| областной бюджет | | |  |  |  |  |
| местный бюджет | | |  | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники | | |  |  |  |  |
| Профмастерство | Дружинина О.В. | | | всего | | | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный  бюджет | | |  |  |  |  |
| областной бюджет | | |  |  |  |  |
| местный бюджет | | |  | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники | | |  |  |  |  |
| Оздоровление детей | Дружинина О.В. | | | всего | | | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный  бюджет | | |  |  |  |  |
| областной бюджет | | |  |  |  |  |
| местный бюджет | | |  | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники | | |  |  |  |  |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан | Дружинина О.В. | | | всего | | | 0 | 0 | 0 |  |
| федеральный  бюджет | | |  |  |  |  |
| областной бюджет | | |  |  |  |  |
| местный бюджет | | |  | 0 | 0 |  |
| внебюджетные  источники | | |  |  |  |  |
| Укрепление антитеррористической защищенности, пожарной безопасности муниципальных образовательных организаций | Дружинина О.В. | | | всего | | | 3481,747 | 119, 872 | 119, 872 |  |
| федеральный  бюджет | | |  |  |  |  |
| областной бюджет | | |  |  |  |  |
| местный бюджет | | | 3481,747 | 119, 872 | 119, 872 |  |
| внебюджетные  источники | | |  |  |  |  |
| Установка и обслуживание тревожной кнопки, автоматизированной пожарной сигнализации в образовательных организациях | Дружинина О.В. | | | всего | | | 150,0 | 43, 902 | 43, 902 |  |
| федеральный  бюджет | | |  |  |  |  |
| областной бюджет | | |  |  |  |  |
| местный бюджет | | | 150,0 | 43, 902 | 43, 902 |  |
| внебюджетные  источники | | |  |  |  |  |
| Обеспечение круглосуточной охраной | Дружинина О.В. | | | всего | | | 1500,0 | 75, 970 | 75, 970 |  |
| федеральный  бюджет | | |  |  |  |  |
| областной бюджет | | |  |  |  |  |
| местный бюджет | | | 1500,0 | 75, 970 | 75, 970 |  |
| внебюджетные  источники | | |  |  |  |  |
| **«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании**  **«Новоспасский район» Ульяновской области»** | | | | | | | | | | |
| «Водоснабжение и водоотведение в населенных пунктах муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области» | | МУ «Управление ЖКХ» | | всего | | | 1 | 1 | 0 | Не наступил срок достижения плановых значений |
| федеральный  бюджет | | | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | | | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | | | 1 | 1 | 0 |
| внебюджетные  источники | | | 0 | 0 | 0 |
| Процессные мероприятия "Организация водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах сельских поселений муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области»:  строительство, реконструкция, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовка проектной документации | | МУ «Управление ЖКХ» | | Всего  федеральный  бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные  источники | | | 1  1 | 1  1 | 0  0 | Не наступил срок достижения плановых значений |
| **«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании**  **«Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области»** | | | | | | | | | | |
| Водоснабжение и водоотведение в населенных пунктах муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области» | | | МУ «Управление ЖКХ» | Всего  федеральный  бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные  источники | | | 10  10 | 10  10 | 0  0 | Не наступил срок достижения плановых значений |
| Процессные мероприятия "Организация водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области»:  строительство, реконструкция, ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, подготовка проектной документации | | | МУ «Управление ЖКХ» | Всего  федеральный  бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные  источники | | | 10  10 | 10  10 | 0  0 | Не наступил срок достижения плановых значений |
| Направление (подпрограмма) «Теплоснабжение в населенных пунктах муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области» | | | МУ «Управление ЖКХ» | Всего  федеральный  бюджет  областной бюджет  местный бюджет  внебюджетные  источники | | | 10  10 | 10  10 | 0  0 | Не наступил срок достижения плановых значений |  |  |
| Организация теплоснабжения в населенных пунктах муниципального образования «Новоспасское городское поселение Новоспасского района» Ульяновской области  Строительство, реконструкция, ремонт объектов теплоснабжения | | | МУ «Управление ЖКХ» | Всего  федеральный  бюджет  областной бюджет  местный бюджет | | | 10  10 | 10  10 | 0  0 | Не наступил срок достижения плановых значений |  |  |
| 3. Направление (подпрограмма) «Обращение с твердыми коммунальными отходами» | | | МУ «Управление ЖКХ» | Всего  федеральный  бюджет  областной бюджет  местный бюджет | | | 61,00129  41,00129  20 | 61,00129  41,00129  20 | 0  0  0 | Не наступил срок достижения плановых значений |  |  |
| 3.1. Комплекс процессных мероприятий «Обращение с твердыми коммунальными отходами» (далее ТКО):  Обустройство мест (площадок) накопления ТКО | | | МУ «Управление ЖКХ» | Всего  федеральный  бюджет  областной бюджет  местный бюджет | | | 61,00129  41,00129  20 | 61,00129  41,00129  20 | 0  0  0 | Не наступил срок достижения плановых значений |
| **ИТОГО** | | |  | Всего  федеральный  бюджет  областной бюджет  местный бюджет | | | 81,00129  41,00129  40 | 81,00129  41,00129  40 | 0  0  0 |  |
| Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам | | | Администрация муниципального образования "Новоспасский район" Ульяновской области | Всего  федеральный  бюджет  областной бюджет  местный бюджет | | | 2 274,437  2124,437  150 | 2 274,437  2124,437  150 | 818,087  777,183  150 | Не наступил срок достижения плановых значений |
| **«Развитие транспортной системы в муниципальном образовании «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области»** | | | | | | | | | | |
| 1.Направление (подпрограмма) «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | | | МУ «Управление ЖКХ» | | Всего  федеральный  бюджет  областной бюджет  местный бюджет | | 45870,85  38339,75  7531,1 | 45870,85  38339,75  7531,1 | 0  0  0 | Не наступил срок достижения плановых значений |
| 1.1.Мероприятие «Местная дорожная сеть "  Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | | | МУ «Управление ЖКХ» | | Всего  федеральный  бюджет  областной бюджет  местный бюджет | | 36883,52137  29856,29466  7027,22671 | 36883,52137  29856,29466  7027,22671 | 0  0  0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Безопасные и качественные автомобильные дороги":  Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание велосипедных дорожек и велосипедных парковок, изготовление проектов организации дорожного движения и паспортов автомобильных дорог в целях создания парковок (парковочных мест).  Ремонт пешеходных дорожек, дворовых территорий многоквартирных домов и территорий, прилегающих к социальным объектам, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и территориям, прилегающим к социальным объектам, населенных пунктов, подготовка проектной документации, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, мостов, пешеходных мостов и иных искусственных дорожных сооружений на них, в том числе проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, проведение аварийно-восстановительных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, мостах и иных искусственных дорожных сооружениях на них, а также приобретение дорожно-строительной техники и других видов техники в целях осуществления дорожной деятельности | | | | | Всего  федеральный  бюджет  областной бюджет  местный бюджет | | 8987,32863  503,87329 | 8987,32863  503,87329 | 0  0 | Не наступил срок достижения плановых значений |
| 2. Направление (подпрограмма) «Обеспечение населения Новоспасского городского поселения качественными услугами пассажирского транспорта» | | | МУ «Управление ЖКХ» | | Всего  федеральный  бюджет  областной бюджет  местный бюджет  местный бюджет | | 416,273  366,273  50 | 416,273  366,273  50 | 121,173  115,114  6,059 |  |
| 2.1.Мероприятие "Обеспечение населения качественными услугами пассажирского транспорта":  Оплата юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, с которыми заключен муниципальный контракт на выполнение работ (услуг), связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | | | МУ «Управление ЖКХ» | | Всего  федеральный  бюджет  областной бюджет  местный бюджет | | 416,273  366,273  50 | 416,273  366,273  50 | 121,173  115,114  6,059 |  |
| **ИТОГО:** | | |  | | Всего  федеральный  бюджет  областной бюджет  местный бюджет | | 46287,123  38706,023  7581,1 | 46287,123  38706,023  7581,1 | 121,173  6,059  6,059 |  |
| **Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области** | | | | | | | | | | |
| Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области | | | Муниципальное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Олимп» (далее-СШ «Олимп»)  Муниципальное учреждение дополнительного образования «Новоспасская детско-юношеская спортивная школа» (далее-ДЮСШ)  Муниципальное учреждение культуры «Централизованная районная клубная система» муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области» (далее-ЦРКС)  Автономная некоммерческая организация культурно-патриотического воспитания и развития молодежной политики Молодежный центр «Своя компания» (далее-АНО МЦ «Своя компания») | | | Всего  федеральный  бюджет  областной бюджет  местный бюджет  Внебюджетные источники | 28069348,45  24835411,85  3233936,60 | - | 7180,1 |  |
| **«Модернизация и техническое оснащение муниципального архива администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области** | | | | | | | | | | |
| Структурный элемент Приобретение обору-дования для поддержания оптимального режима хранения документов  Архивное оборудование  Офисное оборудование | | | Петрова М.В.  Цыбина Т.А.  Вахтеев С.М. | | | Всего  федеральный  бюджет  областной бюджет  местный бюджет  Внебюджетные источники | 391,7  391,7 | 391,7    391,7 | 0  0 |  |
| Мероприятие  Приобретение обору-дования для поддержания оптимального режима хранения документов  Архивное оборудование  Офисное оборудование | | | Петрова М.В.  Цыбина Т.А.  Вахтеев С.М. | | | Всего  федеральный  бюджет  областной бюджет  местный бюджет  Внебюджетные источники | 391,7  391,7 | 391,7    391,7 | 0  0 |  |
| **«Развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Новоспасский район» Ульяновской области» на 2025-2030 годы»** | | | | | | | | | | |
| Строительство очистных сооружений канализации и сетей канализации мкр. Южный р.п. Новоспасское Ульяновской области | | | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта дорожной деятельности МО «Новоспасский район» Ульяновской области | | | **Всего** | **156298,4** | **156298,4** | **0** |  |
| Федеральный бюджет | 144209 | 144209 | 0 |  |
| Областной бюджет | 4274,1 | 4274,1 | 0 |  |
| Местный бюджет | 7815,3 | 7815,3 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Ремонт автомобильной по ул. 40 лет Победы р.п. Новоспасское Новоспасского района Ульяновской области | | | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта дорожной деятельности МО «Новоспасский район» Ульяновской области | | | Всего | **39484,64346** | **39484,64346** | **0** |  |
| Федеральный бюджет | 32553,6 | 32553,6 | 0 |  |
| Областной бюджет | 1006,81196 | 1006,81196 | 0 |  |
| Местный бюджет | 1974,23150 | 1974,23150 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 3950 | 3950 | 0 |  |
| Капитальный ремонт помещений ГУЗ Новоспасская районная больница для размещения регионального сосудистого центра по адресу: Ульяновская область, р.п. Новоспасское, пл. Семашко | | | Администрация МО «Новоспасский район» | | | Всего | **33274,620** | **33274,620** | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 27434,92419 | 27434,92419 | 0 |  |
| Областной бюджет | 848,50281 | 848,50281 | 0 |  |
| Местный бюджет | 1663,73100 | 1663,73100 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 3327,46200 | 3327,46200 | 0 |  |
| Капитальный ремонт средней школы №1 по адресу: Ульяновская область, р.п. Новоспасское, пл. Макаренко, 1 | | | Администрация МО «Новоспасский район» | | | Всего | **93086,170** | **93086,170** | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 76749,53 | 76749,53 |  |
| Областной бюджет | 2373,70407 | 2373,70407 |  |
| Местный бюджет | 4654,30850 | 4654,30850 |  |
| Внебюджетные источники | 9308,62743 | 9308,62743 |  |
| Строительство стационарного электрического освещения ул. Мира, Мичурина, Свердлова, 40 лет Победы р.п. Новоспасское Ульяновской области | | | МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта дорожной деятельности МО «Новоспасский район» Ульяновской области | | | Всего | **12609,610** | **12609,610** | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 10397,08950 | 10397,08950 | 0 |
| Областной бюджет | 321,07900 | 321,07900 | 0 |
| Местный бюджет | 630,48050 | 630,48050 | 0 |
| Внебюджетные источники | 1260,9610 | 1260,9610 | 0 |
| **ИТОГО по мероприятиям** | | | | | | **Всего** | **3344753,44346** | **3344753,44346** |  |  |
| Федеральный бюджет | 291344,14369 | 291344,14369 |  |
| Областной бюджет | 8824,19784 | 8824,19784 |  |
| Местный бюджет | 16738,0515 | 16738,0515 |  |
| Внебюджетные источники | 23847,05043 | 23847,05043 |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |