ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка расходования бюджетных средств в ходе реализации национального проекта  «Образование» регионального проекта «Успех каждого ребенка» в Муниципальном образовательном учреждении Коптевская основная школа»

| р.п. Новоспасское | 15.02.2022г. |
| --- | --- |

Основание для проведения контрольного мероприятия: Положение о контрольно-счетной палате муниципального образования «Новоспасский район», утвержденное Решением Совета депутатов муниципального образования «Новоспасский район» от 15.12.2021г № 39/131, план работы контрольно-счетной палаты муниципального образования «Новоспасский район» на 2023г.

Цель контрольного мероприятия: проверка законности и результативности использования бюджетных средств в ходе реализации национального проекта «Образование» регионального проекта «Успех каждого ребенка» в Муниципальном образовательном учреждении Коптевская основная школа.

Предмет контрольного мероприятия: законодательные, нормативные правовые и иные  распорядительные документы, бухгалтерская и финансовая отчетность, платежные и иные первичные документы.

Объект контрольного мероприятия: Муниципальное образовательное учреждение Коптевская основная школа (далее – МОУ Коптевская ОШ).

Проверяемый период деятельности: 2022 год.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 12 января по 06 февраля 2023 года.

Объем проверенных средств:  2 066,7  тыс. рублей.

Общая сумма выявленных нарушений и неэффективного использования бюджетных средств составила – 731 505,01 руб., в том числе:

  - Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц – 731 505,01 руб.

Количество нарушений – 4

- Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (сумма нарушения – 731 505,01 руб., количество нарушений – 4)

- В нарушение статей 34, 94 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальный контракт № 0168300000522000002/1 от 28.03.2022г., заключенный с ООО «Фаворит» (выполнение работ по ремонту спортивного зала МОУ «Коптевская ОШ») оплачен с нарушением сроков, установленных контрактом. Сумма нарушения составила 690 701,94 руб. (код классификатора – 4.44);

- В нарушение ст. 740, 746, 753 ГК РФ, ст. 94 Федерального закона
№ 44-ФЗ МОУ Коптевская ОШ были оплачены работы, выполненные не в соответствии с условиями контракта на сумму 13 277 рублей (Муниципальный контракт № 0168300000522000002/1 от 28.03.2022г., ИКЗ 223731300290873130100100070004399244, заключенный с ООО «Фаворит» ИНН 7328064826 на сумму 1 767 017,64 руб.). Данные средства подлежат возмещению в федеральный бюджет 10 090,52 руб., в бюджет МО «Новоспасский район» 3 186,48 руб. Установлено, что при ремонте установлены оконные блоки, не предусмотренные сметной документацией. Разница в стоимости между установленными блоками и предусмотренными сметой составила 13 277 руб. (код классификатора – 4.45);

- В нарушение ст. 740, 746, 753 ГК РФ, ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ МОУ Коптевская ОШ были оплачены фактически не выполненные работы на сумму 24 853,50 рублей (Муниципальный контракт № 0168300000522000002/1 от 28.03.2022г., ИКЗ 223731300290873130100100070004399244, заключенный с ООО «Фаворит» ИНН 7328064826 на сумму 1 767 017,64 руб.). Данные средства подлежат возмещению в федеральный бюджет 18 888,66 руб., в бюджет МО «Новоспасский район» 5 964,84 руб. Установлено, что при ремонте из 4 (четырех) противопожарных металлических однопольных дверей установлено только 2 (две) двери. Разница в стоимости между установленными дверьми и предусмотренными сметой составила 24 853,50 руб. (код классификатора – 4.45);

- В нарушение ст. 740, 746, 753 ГК РФ, ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ МОУ Коптевская ОШ были оплачены фактически не выполненные работы на сумму 2 672,57 рублей (Муниципальный контракт № 2 от 19.04.2022г., заключенный с ООО «Фаворит-Строй» ИНН 7328107621 на сумму 135 166,67 руб. Данные средства подлежат возмещению в федеральный бюджет 881,95 руб., в бюджет Ульяновской области 668,14 руб.; в бюджет МО «Новоспасский район» 1 122,48 руб. Установлено, что не выполнены работы по установке дверного доводчика к противопожарной металлической однопольной двери (код классификатора – 4.45).

Выявленные в ходе контрольного мероприятия несуммовые нарушения:

1.	Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц (количество нарушений – 1)

- В нарушение статьи 37 «Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона» Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлено отсутствие надлежащего обеспечения исполнения контракта (договора). Подрядчик (ООО «Фаворит») представил в подтверждение добросовестности информацию о трех контрактах, содержащуюся в реестре контрактов. При этом один из контрактов не соответствует требованиям статьи 37 Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ, так как исполнен Обществом «Фаворит» за пределами трехлетнего срока (код классификатора – 4.33).

Учитывая вышеизложенное, контрольно-счётная палата МО «Новоспасский район», предлагает Директору Муниципального образовательного учреждения Коптевская основная школа:

- Соблюдать требования бюджетного, гражданского, трудового законодательства,  Федеральных законов,  Решений представительной и исполнительной власти, нормативно-правовых документов.

- Не допускать нарушений законодательства в сфере закупок.

- Разработать план мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия и отмеченных в акте.

- Принять меры дисциплинарного и материального воздействия к лицам, допустившим данные нарушения.

- Результаты рассмотрения представления и принятия мер по устранению выявленных нарушений необходимо предоставить в контрольно-счетную комиссию муниципального образования «Новоспасский район» до 16 марта 2023 года.

Инспектор КСП

МО «Новоспасский район»                                                 Леонтьева А.П.