| # АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ # «НОВОСПАССКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 апреля 2025г. | р.п. Новоспасское |  | № 530 |
|  |  | Экз. | № ____________ |

| Об утверждении порядка осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области, муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В соответствии со статьями 78.2, 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация постановляет: 1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области, муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области. 2. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его обнародования путем опубликования в информационном бюллетене администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области «Новоспасский вестник». |  |  |  |
|  | Глава администрации района |  | С.А.Матвеев |  |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Новоспасский район» Ульяновской области

от 16.04.2025г.  № 530

Порядок осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области, муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области

1.1. Порядок осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области, муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области (далее – Порядок, муниципальное образование ) устанавливает:

- порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее - бюджетные инвестиции) за счет средств бюджета муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области, муниципального образования «Новоспасское городское поселение» Новоспасского района Ульяновской области  (далее – местный бюджет), порядок принятия решения об осуществлении бюджетных инвестиций, в том числе условия передачи администрацией муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области (далее-администрация) на безвозмездной основе на основании соглашений своих полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования муниципальных контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (далее - соглашение о передаче полномочий) муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям, в отношении которых указанные органы осуществляют функции и полномочия учредителей (далее - учреждение), или муниципальным унитарным предприятиям, в отношении которых указанные органы осуществляют права собственника имущества муниципального образования  (далее - предприятия), и порядок заключения названных соглашений;

- порядок предоставления из местного бюджета субсидий организациям (муниципальным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям) на осуществление ими капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования  или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее - субсидии).

- 2. Принятие решений об осуществлении бюджетных

инвестиций и предоставлении субсидий

2.1. Решение об осуществлении бюджетных инвестиций и предоставления субсидий принимается в форме постановления администрации муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области (далее - постановление) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели в местном бюджете, в рамках муниципальных программ и непрограммных мероприятий.

В случае если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной, решение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений и решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в такие объекты капитального строительства муниципальной собственности принимаются в том числе на основании подготовленного в установленном законодательством Российской Федерации порядке обоснования инвестиций и результатов его технологического и ценового аудита, а также утвержденного задания на проектирование.

2.2. Инициатором подготовки проекта постановления, указанного в пункте 2.1 настоящего Порядка, выступают главные распорядители средств местного бюджета, на которые возложены осуществление функций по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке органам местного самоуправления муниципального образования в соответствующей области (далее - главные распорядители).

В проект постановления может быть включено несколько объектов осуществления бюджетных инвестиций и субсидий.

2.3. Подготовка постановлений должна основываться на приоритетах и целях социально-экономического развития муниципального образования, исходя из прогнозов и программ социально-экономического развития муниципального образования, концепций, стратегий развития муниципального образования .

Отбор предполагаемых объектов осуществления капитальных вложений определяется с учетом необходимости выполнения задач и функций, относящихся к сфере деятельности соответствующего главного распорядителя средств местного бюджета, исполнения поручений Главы администрации.

2.4. Проект постановления должен содержать следующую информацию в отношении каждого объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества:

- наименование объекта капитального строительства либо наименование объекта недвижимого имущества;

- направление инвестирования, субсидирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение);

- наименование главного распорядителя средств местного бюджета, учреждений или предприятий;

- показатели мощности (прироста мощности) объекта капитального строительства, подлежащего вводу в эксплуатацию, мощности объекта недвижимого имущества;

- срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (приобретения объекта недвижимого имущества);

- сметную стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или сметный расчет стоимости разработки проектной документации либо стоимость объекта недвижимого имущества с указанием размера средств, выделяемых на подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита;

- распределение (по годам реализации объекта капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования) сметной стоимости объекта капитального строительства или сметный расчет стоимости разработки проектной документации либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, рассчитанной в ценах соответствующих лет реализации;

- общий (предельный) размер бюджетных инвестиций и субсидий с указанием размера средств, выделяемых на разработку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита;

- распределение (по годам реализации объекта капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования) общего (предельного) размера бюджетных инвестиций и субсидий, рассчитанного в ценах соответствующих лет реализации объекта капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования ;

- распределение (по годам реализации объекта капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования ) общего размера средств организации, направляемых на реализацию объекта капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования, рассчитанного в ценах соответствующих лет реализации.

2.5. При исполнении местного бюджета не допускается:

- предоставление субсидий в отношении объектов капитального строительства или объектов недвижимого имущества муниципальной собственности, по которым принято постановление о предоставлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности за исключением случая, указанного в абзаце третьем настоящего пункта.

При исполнении местного бюджета допускается предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, в случае изменения в установленном порядке типа казенного учреждения, являющегося муниципальным заказчиком при осуществлении бюджетных инвестиций, предусмотренных статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на бюджетное или автономное учреждение или изменения его организационно-правовой формы на муниципальное унитарное предприятие после внесения соответствующих изменений в постановление о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты с внесением изменений в ранее заключенные казенным учреждением муниципальные контракты в части замены стороны договора - казенного учреждения на бюджетное или автономное учреждение, муниципальное унитарное предприятие и вида договора - муниципального контракта на гражданско-правовой договор бюджетного или автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия.

- предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, по которым принято постановление о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, за исключением случая, указанного в абзаце пятом настоящего пункта.

При исполнении местного бюджета допускается предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности в случае изменения в установленном порядке типа бюджетного или автономного учреждения или организационно-правовой формы муниципального унитарного предприятия, являющихся получателями субсидий, предусмотренных статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на казенное учреждение после внесения соответствующих изменений в постановление о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в указанные объекты с внесением соответствующих изменений в ранее заключенные бюджетным или автономным учреждением, муниципальным унитарным предприятием договоры в части замены стороны договора - бюджетного или автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия на казенное учреждение и вида договора - гражданско-правового бюджетного или автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия на муниципальный контракт.

2.6. Объекты капитального строительства, созданные в результате осуществления бюджетных инвестиций, или объекты недвижимого имущества, приобретенные в муниципальную собственность в результате осуществления бюджетных инвестиций, закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за организациями с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления либо хозяйственного ведения у организаций, а также уставного фонда указанных организаций, основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав муниципальной казны соответствующего муниципального образования .

2.7. Капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального образования осуществляется с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного либо на праве оперативного управления или хозяйственного ведения у организаций.

2.8. Информация о сроках и об объемах оплаты по муниципальным контрактам, заключенным в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения объектов, а также о сроках и об объемах перечисления бюджетных инвестиций и субсидий организациям учитывается главным распорядителем средств местного бюджета при формировании прогноза кассовых выплат из местного  бюджета, необходимого для составления в установленном порядке сводной бюджетной росписи местного бюджета.

К проекту постановлений об осуществлении бюджетных инвестиций и предоставлении субсидий главными распорядителями средств бюджета в обязательном порядке прикладываются: пояснительная записка; финансово-экономическое обоснование; копии ранее принятых (изданных) правовых актов в случае, если проект правового акта разработан с целью внесения изменений в основной документ, и расчет объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества после ввода его в эксплуатацию или приобретения соответственно, подготовленные разработчиком проекта.

Пояснительная записка должна содержать по каждому объекту капитального строительства, объекту недвижимого имущества обоснование принятия постановления, целесообразности строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) объекта, предполагаемый социальный и экономический эффект от ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию, краткое содержание проекта постановления.

Финансово-экономическое обоснование должно содержать:

- наименование объекта капитального строительства либо наименование объекта недвижимого имущества; направление инвестирования, субсидирования (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение, приобретение); наименование главного распорядителя средств местного бюджета, организаций; показатели мощности (прироста мощности) объекта капитального строительства, подлежащего вводу, мощности объекта недвижимого имущества; срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (приобретения объекта недвижимого имущества); сметную стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или сметный расчет стоимости разработки проектной документации либо стоимость объекта недвижимого имущества (согласно паспорту объекта капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования ) с указанием размера средств, выделяемых на разработку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита; распределение (по годам реализации объекта капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования) сметной стоимости объекта капитального строительства или сметный расчет стоимости проектной документации либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, рассчитанной в ценах соответствующих лет реализации; общий (предельный) размер бюджетных инвестиций и субсидий с указанием размера средств, выделяемых на разработку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации, проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также на проведение технологического и ценового аудита; распределение (по годам реализации) общего (предельного) размера бюджетных инвестиций и субсидий, рассчитанного в ценах соответствующих лет реализации объекта капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования; распределение (по годам реализации проекта) общего размера средств организации, направляемых на реализацию объекта капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования , рассчитанного в ценах соответствующих лет реализации объекта капитального строительства.

2.9. Проект постановления направляется для согласования и подготовки заключения о соответствии осуществления бюджетных инвестиций или предоставления субсидий стратегическим приоритетам социально-экономического развития муниципального образования  в управление экономического развития и инвестиций администрации, а в части увеличения уставного фонда организации - в Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации.

Управление  финансов администрации согласовывает проект постановления в части, касающейся объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий в местном бюджете в очередном финансовом году и плановом периоде.

Необходимым условием согласования проекта постановления управлением финансов администрации является обоснованность расчета главным распорядителем средств местного бюджета объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества после его ввода в эксплуатацию или приобретения соответственно.

- 3. Осуществление бюджетных инвестиций

3.1. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на основании муниципальных контрактов, заключенных в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения объектов:

1) получателями средств местного бюджета, являющимися главными распорядителями средств местного бюджета;

2) организациями, которым главными распорядителями средств местного бюджета переданы в соответствии с настоящим Порядком полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования  муниципальных контрактов.

3.2. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных главному распорядителю средств бюджета как получателю средств местного бюджета, либо в случаях и порядке, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.3. В целях осуществления бюджетных инвестиций в соответствии с подпунктом 2 пункта 3.1 настоящего Порядка главными распорядителями средств бюджета заключаются соглашения о передаче полномочий.

3.4. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких объектов капитального строительства муниципальной собственности и (или) объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность.

3.5. Операции с бюджетными инвестициями в объекты капитального строительства и объекты недвижимого имущества муниципальной собственности муниципального образования осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для исполнения местного бюджета, и отражаются на лицевых счетах главных распорядителей средств местного бюджета, открытых в органах Федерального казначейства (финансовом органе):

1) получателя бюджетных средств (в случае заключения муниципальных контрактов получателями средств местного бюджета);

2) для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств (в случае заключения от имени муниципального образования муниципальных контрактов  организациями в лице главного распорядителя средств местного бюджета).

- 4. Предоставление субсидий

4.1. Субсидии предоставляются организации в размере средств, предусмотренных постановлением, принятым в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка, в пределах бюджетных средств, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке получателю средств местного бюджета на цели предоставления субсидий.

4.2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий, заключенным между главным распорядителем средств бюджета как получателем средств местного бюджета, предоставляющим субсидию, и организацией (далее - соглашение о предоставлении субсидий) на срок, не превышающий срок действия утвержденных получателю средств местного бюджета, предоставляющему субсидию, лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий.

4.3. Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в отношении нескольких объектов капитального строительства муниципальной собственности и (или) объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность.

4.4. Организации в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения соглашения о передаче полномочий представляют в орган Федерального казначейства (финансовый орган) документы, необходимые для открытия и ведения лицевого счета. Основанием для открытия лицевого счета является соглашение о передаче полномочий.

4.5. Санкционирование расходов организаций, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, в том числе их остатки, не использованные на начало очередного финансового года, осуществляется в порядке, установленном управлением финансов администрации.

4.6. Остаток не использованной на начало очередного финансового года субсидии может быть использован в очередном финансовом году для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидии.

Организации на рассмотрение главному распорядителю средств бюджета представляют проект постановления администрации о направлении остатка не использованной субсидии на начало очередного финансового года для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидии.

Проект постановления администрации должен содержать наименование организации, наименование каждого объекта и объем разрешенных к использованию остатков субсидии.

Управление финансов представляет заключение на имя Главы администрации об остатке не использованной организацией на начало очередного финансового года субсидии и возможности использования в очередном финансовом году для финансового обеспечения расходов, соответствующих целям предоставления субсидии.

При положительном согласовании Главы администрации заключения главного распорядителя средств местного бюджета проект постановления проходит согласование в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Порядка.

4.7. Не использованные на начало очередного финансового года и не возвращенные организациями в установленном соглашением о предоставлении субсидии порядке остатки субсидий подлежат возврату в местный бюджет.